| **Fecha Reunión:** | **28-08-2024** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hora Reunión:** | **Desde:** 21:10 | **Hasta:** 23:00 horas | | |
| **Lugar Reunión:** | Vía Discord | | | |
| **Motivo, Asunto:** | **Especificación proyecto** | | | |
| **Participantes:** | **Nombre** | **Asiste** | **Rol / Sede** | |
| David Bravo Aravena (DB) | SI | Jefe de proyecto / Desarrollador / QA | |
| Javier de la Jara Vera (JJ) | SI | Desarrollador / QA | |
| Ailyne Jara Sandoval (AJ) | SI | Desarrollador / QA | |
| **Resumen de lo tratado:** | Definición de actividades a realizar 2da semana Capstone | | | |
| **Próxima reunión** | 29-08-2024 | | | |
| **Desarrollo y Acuerdos** | | | |
| Se trabaja el avance correspondiente a la 2da parte de la primera entrega del proyecto de portafolio, actividades definidas y distribuidas de la siguiente forma:   1. Se avanza documentación formativa del curso de Capstone, (individual y grupal). 2. Se agregan historias de usuario referente a procesos que conversen con el backlog y la visión del producto. 3. Se agregan definiciones de arquitectura. | | | |

| **Compromisos de esta Reunión** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Realización de documentación formativa(individual y grupal). | AJ | A | 28-08-2022 | Pendiente |
| 1. Nuevas historias de usuario | JJ | A | 28-08-2022 | OK |
| 1. Realización del mockup backoffice | DB | A | 28-08-2022 | Pendiente |
| **Compromisos anteriores pendientes o por revisar** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| Revisión de la arquitectura | DB | A | 29-08-2022 | Pendiente |
| Revisión estudio de mercado | DB | A | 29-08-2022 | Pendiente |