| **Fecha Reunión:** | **02-09-2024** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hora Reunión:** | **Desde:** 20:30 | **Hasta:** 23:00 horas | | |
| **Lugar Reunión:** | Vía Discord | | | |
| **Motivo, Asunto:** | **Avance primera entrega** | | | |
| **Participantes:** | **Nombre** | **Asiste** | **Rol / Sede** | |
| David Bravo Aravena (DB) | SI | Jefe de proyecto / Desarrollador / QA | |
| Javier de la Jara Vera (JJ) | SI | Desarrollador / QA | |
| Ailyne Jara Sandoval (AJ) | SI | Desarrollador / QA | |
| **Resumen de lo tratado:** | Distribución de carga de actividades 1ra entrega Capstone. | | | |
| **Próxima reunión** | 03-09-2024 | | | |
| **Desarrollo y Acuerdos** | | | |
| Se realizan actividades correspondientes a la primera entrega del proyecto de portafolio, actividades definidas y distribuidas de la siguiente forma:   1. Desarrollo de diagrama de la arquitectura. 2. Modificación del documento de visión del producto. 3. Actualización del CANVAS 4. Creación del Benchmarking | | | |

| **Compromisos de esta Reunión** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Finalización del diagrama de la arquitectura. | DB | A | 05-09-2024 | **Pendiente** |
| 1. Modificación del documento de visión del producto. | JJ | A | 02-09-2024 | **OK** |
| 1. Actualización del CANVAS | JJ | A | 02-09-2024 | **OK** |
| 1. Creación del Benchmarking | AJ | A | 05-09-2024 | **Pendiente** |
| **Compromisos anteriores pendientes o por revisar** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente/**  **Avanzado/OK)** |
| Creación diagrama de arquitectura | JJ, AJ, DB | A | 03-09-2024 | **Avanzado** |
| Definición HU con criterios de aceptación | JJ, AJ, DB | A | 03-09-2024 | **OK** |
| Comparativa Benchmarking | AJ | A | 03-09-2024 | **Avanzado** |